院党〔2013〕85号

四川音乐学院建设工程审计实施办法

为加强基本建设资金管理，真实反映工程造价，提高投资效益，节约建设成本，维护学院合法权益，根据国家教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》（教财〔2000〕16号）、《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》（教财〔2007〕29号）和四川省、成都市人民政府有关文件的规定，结合我校实际情况，制定建设工程审计实施办法。

- 审计依据

1.《经济合同法》、《审计法》、《建筑法》、《招标投标法》、《税法》等有关法律法规。

2.国家颁发的施工及验收规范、标准图、通用图等。

3.四川省现行各项定额规定、造价管理部门的文件规定。

4.学院建设工程管理有关规定。

二.审计范围

1.基建工程。

2.一万元以上的修缮、改建、扩建、装饰工程。

三.审计内容

1.竣工验收程序是否合规，验收报告是否真实。

2.竣工决算与工程结算是否真实、准确、全面、合法。

3.项目的投资效益是否达到预期标准。

4.收尾工程项目和资金预留的情况是否正确合规。

5.工程项目有无遗漏或重复计算。

6.工程列项有无重复或遗漏、工程量是否真实，套项及价格是否合理，计取各项费用及执行文件是否准确、合规。

7.暂估和参考价格是否最后确定。

8.调价系数和材料差价的计算是否符合文件汇编规定。

9.取费标准是否与施工企业的类型、等级相符合，费用计取的计算有无差错。

10.承包合同的条款双方是否完全履行。

11.其他需要审计的内容。

四.审计方式

1.大中型工程项目采用全过程审计，并委托社会审计机构实施。

2.其他项目一般采用竣工审计，或分阶段分项目全过程审计，由学院监审处组织实施。具体方法可采取委托审计，自行审计或聘请审计。

3.审计费用按省物价局、建设厅规定执行，列入建设成本，具体支付以审计合同为准。

4.以设备安装为主的小型工程，由主管部门、使用部门及相关部门会同监审处，做好验收工作。工程项目内容与施工合同不符时不通过验收，不予审计。

五.送审资料

1.施工招投标文件、中标通知书和竣工结算书。
     2.建设工程施工合同、补充合同、协议。
     3.全套施工图纸、图纸会审纪要、设计变更图纸、变更洽商资料、竣工图纸。
     4.开工和竣工报告、隐蔽工程记录、施工日志、竣工验收会议纪要。
    5.材料设备招投标文件、供货合同、协议。
    6.涉及工程造价的会议纪要。

7.小型修缮工程应有立项依据、领导批文、相关会议纪要等。

8.工程造价有关的其他文件、资料。

六.送审程序及规定

（一）工程竣工资料：

1.工程竣工后，由施工方提交国家规定的建设工程管理资料。

2.学院工程管理部门接收全部工程资料后，先进行审查认定，再交学院监审处，办好交接登记。

3.学院监审处安排组织审计，办好交接登记。

（二）审计决算报告

1.审计机构提交《审计决算报告书》（征求意见稿）后，由学院工程管理部门复核，如有问题及时向审计机构提出解决，如无问题则对（征求意见稿）签字确认。

2.审计机构提交《审计决算报告书》正式件后，由工程管理部门代表学院签字盖章。

3.《审计决算报告书》正式件由学院、施工方、审计机构三方签字生效后，由学院监审处分发有关部门：施工方、审计机构、学院工程管理部门、计财处、监审处、档案馆。

4.学院计财处依据《审计决算报告书》及施工合同约定办理付款事宜。

5.学院监审处自审的小型建筑和修缮工程，出具《工程审计报告单》后，由学院主管部门或使用部门、施工单位、监审处三方签字生效，计财处办理相关付款事宜。

七.审计要求

1.学院所有涉及工程管理的单位和部门，都应遵守国家及四川省有关工程建设法律法规及学院有关规定，并密切配合审计工作。

2.工程项目未经审计，一律不得办理结算手续。

3.院内单位承担的工程施工项目，必须有学院主管部门或使用部门作为甲方，代表学院检查验收，并负责配合审计。

4. 工程竣工后提交真实完整的工程资料进入审计程序。工程进入审计程序后，工程管理人员一律不得擅自补签工程资料。属于完善手续的须在审计验证下进行。

5. 对审计中有异议的事项，监审处组织相关单位协商处理。

6.审计过程中的具体问题，需要调查了解时，学院相关部门应全力配合
    7.审计人员要做到：依法审计，忠于职守，客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。

送： 学院领导 组织部 纪监审处

中共四川音乐学院委员会办公室 2013年12月13日印发